WCPiT /EA/381-16/2021

Poznań, 04.04.2022 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” na remont Oddziału Pulmonologicznego

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.
zm.)  Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zgodnie z art. 286 ust 1 tejże ustawy zmienia treść SWZ

Pytanie:

W związku z złożeniem oferty na Remont Oddziału Pulmonologicznego proszę o przedłużenie terminu  wykonania remontu o dwa tygodnie.

Doszedł dodatkowy zakres prac [malowanie drzwi] i brak pracowników na rynku.

Proszę o przedłużenie złożenia ofert do 08.04.2022 r.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia termin wykonania zamówienia na 45 dni.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 08.04.2022 r.

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zamawiający przedłuża termin związania ofertą do 07.05.2022 r.