Wzór umowy

zawarta w dniu …………….. roku, w Poznaniu

pomiędzy:

Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Szamarzewskiego 62, zarejestrowanym w KRS pod nr 0000001844, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

reprezentowanym przez Dyrektora - prof. nadzw. dr hab. med. Aleksandra Barinow -Wojewódzkiego

a

………………………………………… z siedzibą w ………………………………………………. ………………………………. zarejestrowaną w……………………………………. pod numerem ………………………………………., REGON ………………………………, NIP …………………………………….

zwanym dalej Wykonawcą

Umowa zawarta zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku z wykonawcą wybranym w trybie przetargu nieograniczonego.

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych zadania pt. „modernizacji Pawilonu Chorych Nr 2 Szpitala w Ludwikowie w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowy nadzór inwestorski w  następujących branżach:

- konstrukcyjno–budowlanej;

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych;

2. Do podstawowych obowiązków inspektora należy pełen zakres czynności określonych w ustawie z dnia 7 lipca1994 r. - Prawo budowlane . (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.), w tym  m.in.:

- ETAP I – sprawdzenie wielobranżowej dokumentacji projektowej w stadium projektu wykonawczego:

- Sprawdzenie dokumentacji projektowej przygotowanej przez Wykonawcę robót,  a  w tym w m.in. sprawdzenie wielobranżowych projektów wykonawczych oraz innych dokumentów będących podstawą do przygotowania dokumentacji projektowej.

- Inspektor Nadzoru dokona wnikliwej weryfikacji dokumentacji  projektowej ,  jak również sprawdzi prawidłowość wykonania tej dokumentacji z uwzględnieniem wszystkich prac potrzebnych do realizacji zadania  oraz sprawdzi zgodność projektów wykonawczych z zatwierdzonym projektem budowlanym z uwzględnieniem koordynacji międzybranżowej  .

- Inspektor Nadzoru zobowiązuje się do uczestniczenia w naradach z Zamawiającym,  Wykonawcą robót oraz Projektantem w celu wyjaśnienia spraw związanych ze sprawdzaniem dokumentacji projektowej

- Po sprawdzeniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu wyjaśnień Inspektor Nadzoru sporządzi wielobranżową Opinię  w formie opracowania ze sprawdzenia dokumentacji  projektowej w terminie nie później niż 5 dni od otrzymania dokumentacji do sprawdzenia.

- W przypadku wniesienia przez  Inspektora Nadzoru uwag do dokumentacji projektowej,  a  następnie ich uwzględnienia przez Projektanta,  Inspektor Nadzoru dokonuje ponownego sprawdzenia dokumentacji projektowej pod kątem rzetelnego i kompletnego uwzględnienia przez Projektanta wniesionych uwag max  w terminie 1 tygodnia od przekazania przez Zamawiającego dokumentacji po korektach,  z czego Wykonawca  przekazuje pisemną opinię. Ostateczne sprawdzenie dokumentacji projektowej musi być wolne od uwag

- Zamawiający dokonuje odbioru opinii ze sprawdzenia dokumentacji projektowej w ciągu 5 dni od dnia przedłożenia przez Inspektora Nadzoru oświadczenia o sprawdzeniu dokumentacji projektowej.

- Inspektor Nadzoru  przekazuje wraz z opinią ze sprawdzenia dokumentacji projektowej oświadczenie o braku zależności (powiązań)  z  autorami projektu.

- Opinia ze sprawdzenia dokumentacji projektowej musi być przygotowana przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń w poszczególnych branżach oraz aktualną przynależność do odpowiedniej izby samorządu zawodowego.

- ETAP II – nadzór inwestorki nad robotami budowlanymi:

- Zorganizowanie przekazania wykonawcy robót budowlanych placu budowy wraz z opiniowaniem i akceptacją dokumentów , które wykonawca robót budowlanych powinien dostarczyć inspektorowi nadzoru przed przekazaniem placu budowy oraz sporządzenie  protokołu z przekazania.

- Kontrola zgodności oznakowania robót z zatwierdzonymi projektami czasowej organizacji ruchu pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa oraz maksymalnie sprawnej komunikacji terenu budowy oraz ruchu publicznego.

- Bieżące analizowanie i sugerowanie Zamawiającemu wszelkich zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas  albo po  wykonaniu prac budowlanych.

- Zabezpieczenie profesjonalnego, kompetentnego i ciągłego nadzoru inwestorskiego nad  prowadzonymi robotami we wszystkich branżach i specjalnościach  do wykonania zadania inwestycyjnego.

- Wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych  i finansowych związanych z realizacją inwestycji , monitorowanie  postępu prac, włącznie ze składaniem okresowych raportów określających rzeczywiste zaawansowanie robót w stosunku do zaplanowanych.

- Zapewnienie codziennej dyspozycyjności  osób pełniących funkcję nadzoru inwestorskiego na placu budowy.

- Współpraca z projektantem w zakresie nadzoru autorskiego w szczególności skuteczne  egzekwowanie odpowiedzi na zadane zapytania w terminie nie dłuższym niż 3 dni, chyba , że z Zamawiającym uzgodniony zostanie inny termin.

- Zapewnienie zgodności wykonanych robót z technicznymi i umownymi wymaganiami wykonania robót, odpowiednimi standardami, normami i wymaganiami, w tym w szczególności określonymi w dokumentacji projektowej wykonawczej oraz wymaganych przepisami prawa.

- Podejmowanie decyzji o wstrzymaniu części robót lub całości w uzasadnionych sytuacjach.

- Rozwiązywanie bieżących problemów technicznych w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego.

- Prowadzenie rejestrów oraz zarządzanie dokumentacją projektową zamienną i uzupełniającą.

- Rzeczowe i finansowe rozliczanie robót budowlanych.

- Utrzymanie na bieżąco łączności i sprawozdawczości miedzy wszystkimi uczestnikami procesu realizacji inwestycji , przekazywanie bez zbędnej zwłoki (w tym samym dniu lub najpóźniej następnego dni roboczego do godz. 9:00) spraw bieżących (w tym korespondencji) wszystkim stronom zaangażowanym w realizacje inwestycji.

- Kontrola i nadzór nad zgodnością realizacji robót z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia , bezpieczeństwa  przeciwpożarowego , przepisów związanych z ochroną środowiska.

- Zatwierdzenie i kontrolowanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów, sposobu ich składowania i przechowywania, a także zgodności z normami, przepisami  i specyfikacją techniczną.

- Zatwierdzanie  proponowanych metod i technologii wykonywania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez wykonawcę robót budowlanych  w porozumieniu z  Zamawiającym.

- Kontrolowanie zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową, umową i obowiązującym w trakcie  harmonogramem robót.

- Pisemne rekomendowanie Zamawiającemu wszystkich zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub w następstwie wykonywania robót budowlanych.

- Zatwierdzanie w porozumieniu z Zamawiającym projektów zamiennych i uzupełniających wykonanych w ramach nadzoru autorskiego.

- Rzetelne szacowanie i weryfikowanie robót dodatkowych, zamiennych, zaniechanych, uzupełniających zaproponowanych  przez wykonawcę robót budowlanych.

- Przedkładanie Zamawiającemu do uzgodnienia i akceptacji wszelkich zmian dotyczących wartości robót z dołączoną własną pisemną opinią nt. propozycji zmian.

- Opiniowanie wystąpień wykonawcy robót budowlanych i rekomendowanie Zamawiającemu sposobu oraz konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych , podobnych , ulęgających zakryciu lub zanikających, w tym szczegółowe uzasadnienie konieczności wykonywania tych prac wraz z weryfikacją kosztów oraz wnioskowanie do Zamawiającego o ich wykonanie w terminie 3 dni od jego skutecznego przekazania.

- Sprawowanie nadzoru nad robotami zamiennymi , dodatkowymi , podobnymi w taki sposób jak w przypadku robót objętych zamówieniem  podstawowym.

- Sprawdzanie ilości i jakości wykonywanych robót , organizowanie i dokonywanie odbiorów częściowych , odbiorów etapów wykonania robót , odbioru zanikających i ulegających zakryciu. Przez organizowanie odbiorów Zamawiający rozumie podjecie wszelkich niezbędnych czynności dla prawidłowego przeprowadzenia odbiorów , łącznie z przygotowaniem i sprawdzeniem wszelkich dokumentów , w tym protokołów odbioru w porozumieniu z Zamawiającym . W przypadku , gdy prace objęte umową o roboty budowlane nie zostały wykonane, bądź zostały wykonane nienależycie , niezgodnie z obowiązującym prawem , dokumentacją projektową , zapisami umowy o roboty budowlane z wykonawcą bądź Umową, Inspektor Nadzoru nie może potwierdzić faktu ich wykonania.

- Organizowanie oraz prowadzenie cotygodniowych Rad Budowy oraz innych spotkań dotyczących postępu robót z udziałem przedstawicieli Zamawiającego , wykonawcy robót budowlanych , projektanta i innych uczestników procesu inwestycyjnego wg potrzeb Zamawiającego oraz sporządzanie protokołów budowlanych w terminie nie dłuższym niż 3 dni od spotkania.

- Kontrola w zakresie obecności na budowie innych , poza wykonawcą robót budowlanych , osób i podmiotów , w szczególności obecności niezatwierdzonych podwykonawców.

- Opiniowanie w terminie 5 dni projektów umów o podwykonawstwo przedstawianych przez wykonawcę robót budowlanych za pośrednictwem Zamawiającego.

- Kontrola zapłaty należnego wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych i podwykonawcom  , zgodnie z zawartą umową na roboty budowlane.

- Monitorowanie realizacji wymagań decyzji i uzgodnień administracyjnych wydanych w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego.

- Analiza ewentualnych roszczeń wykonawcy robót budowlanych pod względem technicznym , finansowym i formalnym .Przedstawianie stanowiska Inspektora Nadzoru-Koordynatora w odniesieniu do roszczeń wykonawcy robót budowlanych oraz rekomendowanie Zamawiającemu sposobu potraktowania roszczeń , w szczególności w zakresie akceptacji lub odrzucenia w terminie 7 dni od ich otrzymania.

- Identyfikowanie potencjalnych ryzyk skutkujących powstaniem ewentualnych roszczeń ze strony wykonawcy robót budowlanych lub osób trzecich i niezwłoczne informowanie o tym Zamawiającego wraz z przedstawieniem propozycji eliminacji tych ryzyk.

- Współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień umowy na roboty budowlane , rekomendowanie Zamawiającemu rozwiązań umożliwiających optymalną realizację zadnia inwestycyjnego.

- Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących wszelkich spraw związanych z realizacją  zadania inwestycyjnego i Umowy , przygotowanie wspólnie z Zamawiającym pisemnych wyjaśnień –jeśli taka konieczność zaistnieje.

- Sprawdzenie doprowadzenia do należytego stanu i porządku terenu budowy oraz obiektów sąsiadujących , jeśli zostały naruszone przez wykonawcę robót budowlanych w trakcie realizacji inwestycji.

- ETAP III –czynności po zakończeniu robót budowlanych

- Weryfikacja kompletności dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez wykonawcę robót budowlanych i uczestnictwo w odbiorze końcowym.

- Dokonanie odbioru wykonanych robót związanych z usunięciem wad ujawnionych podczas odbioru końcowego.

- Nadzór nad zawiadomieniem przez wykonawcę w imieniu Zamawiającego właściwych organów zewnętrznych do przeprowadzenia odbiorów przez: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,  i wymogów określonych w decyzjach administracyjnych i uzgodnieniach : Państwową Straż Pożarną, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu, Powiatowego  Konserwatora Zabytków oraz inne wskazane w ww. dokumentach jednostki.

- Inspektor Nadzoru–Koordynujący zobowiązany jest do weryfikacji i potwierdzenia kompletności poprawności dokumentów , które wykonawca robót budowlanych zamierza złożyć przy zawiadomieniu o zakończeniu budowy oraz przy wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu do powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

- Nadzór nad procesem uzyskania przez wykonawcę robót budowlanych w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.

3. Wykonawca ma prawo:

- wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz urządzeń technicznych;

- żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

§2

- Wykonawca zobowiązuje się zlecony nadzór inwestorski wykonywać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

- Wykonawca oświadcza, że jest upoważniony do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie nadzorowanych robót

- Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.

§3

- W zakresie określonym w § 1 niniejszej umowy Wykonawca jest upoważniony do występowania wobec podmiotu wybranego do realizacji zadania pt. „modernizacja Pawilonu Chorych Nr 2 Szpitala w Ludwikowie w formule „zaprojektuj i wybuduj” (zwanego dalej „Firmą”).

- Umowa będzie realizowana od dnia podpisania do dnia zakończenia realizacji (tzn. podpisania protokołu odbioru końcowego) zadania – lecz nie dłużej niż do 12.11.2018 r., z zastrzeżeniem ust. 4.

- W przypadku zakończenia realizacji inwestycji określonej w ust. 1 przed upływem terminu wskazanego w ust. 2, niniejsza umowa ulega zakończeniu wraz z zakończeniem realizacji tej inwestycji.

- W przypadku niezakończenia realizacji inwestycji określonej w ust. 1 przed upływem terminu wskazanego w ust. 2, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia realizacji niniejszej umowy, ale nie więcej niż o 6 miesięcy, bez żadnych dodatkowych roszczeń finansowych Wykonawcy.

- Przedłużenie terminu, o którym mowa w ust. 4 nie wymaga zgody Wykonawcy i dokonywane jest przez oświadczenie Zamawiającego złożone na piśmie.

§4

- Wynagrodzenie za wykonywanie zleconego nadzoru wynosi zgodnie ze złożoną ofertą:

netto -……………….. zł.

wartość VAT -……………. zł.

brutto - ………………….. zł

- Kwota określona w ust. 1 obejmuje całość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie umowy i jest niezmienna - nie przewiduje się dodatkowej płatności za prowadzenie nadzoru nad robotami dodatkowymi ani też za ewentualne wydłużenie okresu realizacji zadania inwestycyjnego, o którym mowa w §1 ust. 1.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie podzielone na 4 równe raty tj.:

netto -……………….. zł.

wartość VAT -……………. zł.

brutto - ………………….. zł

- Wynagrodzenie umowne zapłacone zostanie Wykonawcy na podstawie 3 faktur częściowych oraz faktury końcowej. Faktury częściowe wystawiane będą co 2 miesiące w okresie trwania inwestycji, przy czym pierwsza faktura wystawna będzie po 2 miesiącach po przedstawieniu przez Firmę prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.

- Ostatnie rata zapłacona zostanie na podstawie faktury końcowej wystawionej po uzyskaniu przez Firmę ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu oraz po podpisaniu protokołu końcowego odbioru usługi

- Wykonawca będzie wystawiał faktury na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego protokołów odbioru usługi.

- Zafakturowaną należność Zamawiający ureguluje przelewem w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- W przypadku wykonania robót budowlanych określonych w §1 ust. 1 wcześniej niż do 12.11.2018 r. ostatnia faktura wystawiona zostanie na kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy całkowitą wysokością wynagrodzenia, określoną w ust. 1, a sumą dotychczasowych faktur.

- W przypadku zakończenia umowy przed zakończeniem realizacji inwestycji, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie umowne w części odpowiadającej procentowemu zaawansowaniu robót budowlanych na dzień zakończenia umowy. Wykonawca wystawi fakturę końcową na kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy tak obliczonym należnym mu wynagrodzeniem, a wynagrodzeniem już mu zapłaconym. W przypadku, gdy suma zapłaconych faktur przekracza wartość wynagrodzenia obliczonego w powyższy sposób, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę części wynagrodzenia jeszcze nie zapłaconego, natomiast kwota już mu zapłacona nie podlega zwrotowi.

§5

- Jeżeli w okresie realizacji inwestycji zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, nieprzewidzianych umową zawartą z Firmą, to Wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego, celem podjęcia decyzji co do ich zlecenia Firmie.

- Bez uprzedniej zgody Zamawiającego Wykonawca nie jest upoważniony do zlecenia Firmie wykonania robót dodatkowych.

§6

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- w przypadku naruszenia obowiązków określonych w niniejszej umowie, lub w przepisach prawa - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust 1 umowy za każde zdarzenie.

- W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust 1 umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w  przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust 1 umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.

§7

- Wykonawca oświadcza, iż zobowiązanie wynikające z niniejszej umowy wykona zgodnie z ofertą wykonawcy przez następujący zespół ………………………...

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilną w zakresie prowadzonej działalności związanej z jej realizacją  na sumę gwarancyjną łącznie nie mniejszą niż 1.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Kopia polisy stanowi załącznik do umowy.

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć na każde wezwanie Zamawiającego aktualnej polisy ubezpieczeniowej wraz  z potwierdzeniem opłacenia składki.

§8

Wykonawca jest w granicach posiadanego umocowania niniejszą umową przedstawicielem Zamawiającego w ramach umowy zawartej z Firmą o wykonanie robót budowlanych wymienionych w  § 1 ust. 1 niniejszej umowy. Umocowanie nie upoważnia Wykonawcy do zawierania jakichkolwiek umów w interesie lub na rzecz Zamawiającego.

§9

1. Poza przypadkami określonymi w kodeksie cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w następujących sytuacjach:

1) utraty przez Wykonawcę uprawnień koniecznych do wykonania niniejszej umowy

2) rażącego naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przepisów prawa

3) 3-krotnego nałożenia kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 1

2. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§10

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób wskazanych w § 7 ust. 1 na inne, spełniające warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz posiadające co najmniej takie samo doświadczenie jak osoby zmieniane. Zmiana wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

- W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy – jeżeli dotyczy ona podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§11

- Strony ustalają, że wszelka korespondencja oraz dokumentacja związane z realizacją niniejszej umowy sporządzona będzie w języku polskim i powinna być kierowana na niżej podane adresy i numery fax:

- dla Zamawiającego:

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii

tel./fax:

e-mail:

- dla Wykonawcy:

nazwa:

siedziba:

tel./fax:

e-mail:

- Zmiana wskazanych  powyżej danych może być dokonywana przez stronę, której zmiana dotyczy i staje się skuteczna wobec drugiej strony po jej pisemnym powiadomieniu.

§ 12

      - Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 
w formie ……..

      - Całkowita wartość zabezpieczenia wynosi ……… zł,  tj. 10 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

      - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty wykonania umowy.

      - Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

      - Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z ust. 1-4 odpowiednio przez cały okres wykonywania umowy. W przypadku konieczności przedłużenia okresu jego obowiązywania, lub wniesienia go na następny okres, wykonawca zobowiązany jest uczynić to przed wygaśnięciem dotychczasowego zabezpieczenia – z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia.

      - Zamawiający może skorzystać z zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pełnej wysokości w przypadku, gdy Wykonawca na 7 dni przed wygaśnięciem ważności zabezpieczenia nie przedłuży terminu jego obowiązywania (lub nie wniesie odpowiednio nowego zabezpieczenia). W takiej sytuacji Zamawiający ma prawo zażądać wypłaty i zaliczyć uzyskaną w ten sposób kwotę na poczet wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Do kwoty tej stosuje się postanowienia ust. 3 i 4.

§13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290)

§ 14

Ewentualne spory, wynikłe na tle niniejszej umowy, rozstrzygać będą sądy właściwe dla zamawiającego.

§ 15

Zmiana postanowień umowy dla swojej ważności wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 16

Umowę niniejszą sporządzono w 3 egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy a dwa dla Zamawiającego.

Wykonawca	 							Zamawiający

……………………………………………..	……………………………………………..

Załączniki:

- Załącznik nr 1a- opis przedmiotu zamówienia (program funkcjonalno-użytkowy wraz z wyjaśnieniami do przetargu),

- Załącznik nr 1b – wzór umowy na robotę budowlaną

- Załącznik nr 2 - Kopia polisy ubezpieczeniowej OC wraz z potwierdzeniem opłacenia składki ubezpieczenia

- Załącznik nr 3 – Kopia formularza ofertowego